## Slide 1: Kick-off: PROJECT Elektrotechniek 5
Semester 6 – ELEPEE51
Schematic: Atari CX2600A

## Slide 2
Begeleiding

## Slide 3: Voorwaarde om mee te doen met PEE51
Je moet stage hebben gelopen!
KICK-OFF PEE51

## Slide 4: Beoordeling
Competentiever-antwoording, zelf- en peerassessment
Ontwerp op niveau?
Voldoen de producten aan de requirements?
Assessment (m.b.v. rubric)
Cijfer
Voortgang door de weken heen (vastgelegd in logboek, documentatie, notulen, etc...)
KICK-OFF PEE51

## Slide 5: Beoordeling
Analyseren: Zijn de klanteisen aantoonbaar duidelijk genoeg vertaald naar requirements waarop een ontwerp te baseren is?
Ontwerpen: Is er sprake van een methodisch ontwikkeld ontwerp, met onderbouwde ontwerpkeuzen, dat aantoonbaar aansluit bij de requirements?
Realiseren: Is er sprake van een aantoonbaar getest product waarmee vastgesteld is welke requirements al dan niet behaald zijn?
Beheren: Is de productdocumentatie overdraagbaar en de ontwikkeling daarvan traceerbaar?
Managen: Is er projectmanagementdocumentatie aanwezig die, waar nodig, tijdig is bijgewerkt?
Adviseren: Is het project kritisch geëvalueerd en heeft dit geleid tot onderbouwde adviezen?
Onderzoeken: Heeft er relevant en kritisch onderzoek plaatsgevonden ter ondersteuning van het komen tot ontwerpkeuzen?
Professionaliseren: Heeft de student aantoonbaar gehandeld als een vakbekwaam elektrotechnisch ingenieur?
KICK-OFF PEE51

## Slide 6: Assessment en persoonlijke ontwikkeling
Het is de verantwoordelijkheid van jouzelf,
om te zorgen dat je binnen je project taken toebedeeld krijgt,
waarmee je je competentieontwikkeling kan aantonen tijdens het assessment.
KICK-OFF PEE51

## Slide 7: Voorbeeld zelfsturing competentieontwikkeling
Tijdens de voortgangsbespreking...
Ik wil met jullie overleggen over mijn taken; ik heb behoefte aan ontwerptaken zodat ik me ook daarin kan ontwikkelen.
Geen probleem. Gaan we regelen!
Hmm, die projectplanning die we bedacht hebben, daarin heb ik alleen maar onderzoekstaken... Maar wacht! Ik moet straks ook laten zien dat ik heb geleerd te ontwerpen...
Ergens aan het begin van het project...
KICK-OFF PEE51

## Slide 8: Voorbeeld (vervolg)
KICK-OFF PEE51
Goed gedaan!
Een tijdje later bij het assessment...
Hoera! Ik ben een betere ingenieur geworden!
(En ik heb plotseling geen bril meer nodig)

## Slide 9: Project management proces
Begin met Plan van Aanpak
Elke week voortgangsbespreking met docentbegeleider
  Agenda
  Notulen
  Planning
  Risicomanagement
Inspecties
Reviews intern en extern
KICK-OFF PEE51

## Slide 10: V-model
Definitiefase
Acceptatietestfase
Architectuurfase
Integratietestfase
Unittestfase
Detailontwerpfase
Implementatiefase
Verificatie van
Verificatie van
Verificatie van
klanteisen
koppelingen
units
KICK-OFF PEE51

## Slide 11: V-model iteratief
Definitiefase
Acceptatietestfase
Architectuurfase
Integratietestfase
Unittestfase
Detailontwerpfase
Implementatiefase
Verificatie van
Verificatie van
Verificatie van
klanteisen
koppelingen
units
Niet alle requirements in één keer maar een aantal per iteratie
KICK-OFF PEE51

## Slide 12: W-model
http://www.smartest.nl/verdieping/wmodel
KICK-OFF PEE51

## Slide 13: V-model I/O (1/2)
KICK-OFF PEE50 2022-2023
Klantideeën en -verwachtingen
Definitiefase
Programma van Eisen
Acceptatietest
Programma van Eisen
Architectuurfase
Architectuurontwerp
Integratietest
Architectuurontwerp
Detailontwerpfase
Detailontwerp (hardware en software)
Unittest

## Slide 14: V-model I/O (2/2)
Unit
Integratietestfase
Integratietestrapport
Integratietest
Unit
Geverifieerde Unit
Systeem
Acceptatietestfase
Acceptatietestrapport
Acceptatietest
Systeem
Geverifieerd Systeem
Unit
Unittestrapport
Unittest
Unit
Unit
Unittestfase
Gevalideerde unit
Gevalideerde unit
Geverifieerde Unit
Unit
Implementatie-fase
Circuit Diagram, PCB Layout, etc.
State Diagram, Flowchart, etc.
Detailontwerp
Unit
Unit
KICK-OFF PEE51

## Slide 15: Planning Kwartaal 3
Week 1: Plan van Aanpak
Week 3: Programma van Eisen, acceptatietestbeschrijving en individuele planning (leerdoelen) competentieontwikkeling
Week 4: Eerste in hoofdlijnen functionele prototype af
Week 5: Eerste uitgewerkte versie onderzoeksrapport
Week 7: Eerste uitgewerkte versie architectuurontwerp en integratietestbeschrijving
Week 9: Eerste uitgewerkte versie detailontwerp en unittestbeschrijving
Week 10: GO/NO-GO Design review presentaties
Met de docentbegeleider kan een afwijkende tijdsplanning worden afgesproken als de specifieke opdracht of context dit vereist.
KICK-OFF PEE51

## Slide 16: Planning Kwartaal 4
Week 1 t/m 3: Implementeren, units testen en debuggen
Week 3: Rapportage unittests
Week 4 t/m 6: Integreren, testen en debuggen
Week 6: Rapportage integratietest
Week 7: Opleveren project en rapportage acceptatietest
Week 8: Bijwerken documentatie “as-built”, overdracht project- resultaten naar opdrachtgever en voorbereiden assessment
Week 10: Competentieverantwoording en individueel assessment
KICK-OFF PEE51

## Slide 17: Beoordeling competenties
Tijdens het assessment zal gebruik gemaakt worden van de rubric die ook bij AFST30 gebruikt zal worden.
Zie HandleidingAssessment_PEE51.pdf.
Per competentie staan indicatoren beschreven voor de cijfers Onvoldoende, 6, 8 en 10.
Er is ook een template voor de projectdocumentatie: Template_Projectdocument_28-01-2018.docx
KICK-OFF PEE51

## Slide 19: Excursie
KICK-OFF PEE51
Donderdag 1 februari
13:45 uur: Ontvangst bij de receptie
14:00 uur: Presentatie
14:35 uur: Voorbereiding voor de rondleiding
15:00 uur: Start rondleiding (Fabriekstour)
16:00 uur: Einde bezoek
ID mee!!!

## Slide 20: werkschoenen
KICK-OFF PEE51
Schoenen ophalen voor excursie
Donderdag tussen 10:00 en
11:00

## Slide 21: Gastcolleges
Vrijdag 2 februari 10:00
Raoul Molenkamp
JB Systems
Systeemontwerpen en
projectmanagement
Vrijdag 2 februari 14:00
Michel van Es
Quooker
Relatie tussen richtlijnen en
normen
KICK-OFF PEE51

## Slide 22: De opdrachten
KICK-OFF PEE51

## Slide 23: Opdrachtgevers
TECH Community of Practice: Samenwerking tussen verschillende technische opleidingen HR, praktijkgericht onderzoek
Externe partijen: Instellingen of bedrijven die direct contact met ons hebben
KICK-OFF PEE51

## Slide 24: PROJECTEN
KICK-OFF PEE51
Contactless motor voltage sensor (Samotics)
Interactive glasses (TU Delft)
BalanceerConverter voor Bipolaire Netten - Dynniq
IP Car (HR Zorgtech) – SEM6 (4 a 5)
Sensormodule (HR Zorgtech) – SEM6 (2 a 3)
Naaldenteller (HR Zorgtech) – SEM6 (2)
Mouse touchscreen (HR Zorgtech) – SEM6
Lift Break (Huisman)
Predictive maintenance (HR) – SEM6
Sensoren windturbine en elektrolyser (HR) – SEM6
Pouching Prevention on an Embedded device (Alten)
Standaardisatie netten (Stedin)
Motor Controller (Phidippides) - SEM6
Elektropark energy opslag (HR)
Hybride verlichting (Port of Rotterdam)
Energieopslag (Uniper) – SEM6
RAAST- SEM6
SBM Offshore (samenwerking universiteit Porto)

## Slide 25: Contactless motor voltage sensor

## Slide 26: Interactive glasses for ERO-training
For the training of Emergency Response Organization members (BHV in Dutch) we are developing training aids, to make the training more realistic. This specific project aims at developing a pair of glasses, to simulate the presence of smoke in a room.
Training aids based on augmented or virtual reality do exist, but these are not quickly deployed in a training situation.
In short:
glasses need to be developed with LCD shutters
Beacons (IR?) need to be made
aim is to produce a working prototype
for the development of the glasses, collaboration with industrial design students is an option
More information:
Jeroen Bastemeijer – J.Bastemeijer@tudelft.nl

## Slide 27: Balanceer Converter voor Bipolaire Netten – Dynniq Energy
  Vertrek van een bipolair DC-grid met een pool-nul spanning ergens tussen 10 en 24 V per pool. Dit kan met behulp van 2 batterijen of 2 voedingen
  Zorg ervoor dat het net in eerste instantie gebalanceerd is
  Voeg onbalans toe door het net onevenwichtig te belasten. Kies hiervoor zelf een belasting en zorg dat belasting en de poolspanning op elkaar zijn afgestemd.
  Neem een goedkope 12 tot 24 V-batterij, bijvoorbeeld uit elektrisch handgereedschap
  Ontwikkel nu een converter
    Ingang: Aansluiting 12-24V batterij
    Uitgang: aansluiting op beide polen en nul van bipolair net
    Onderzoek een geschikte type converter; Meet de spanning in beide polen. Stuur de stroom naar de pool met de laagste spanning om het net te balanceren. Zorg ervoor dat de spanning in beide polen binnen een bepaalde marge gelijk is.
    Probeer de gehele belasting te voeden vanuit de batterij, zodat de bipolaire bron geen vermogen meer levert,
    Mag uni-directioneel zijn, bi-directioneel als het kan
  De installatie dient veilig te zijn: Reverse polarity bescherming voor de batterij, kortsluitbescherming, etc.
  De omvormer moet compact zijn, op 1 printplaat
  Maximaal bedrag is €350,- Dynniq sponsoring

## Slide 28: IP-CAR
IMG_6803.heic
Iedereen moet vrijheid kunnen ervaren
Dr.Ir. Helma Kaptein <w.a.kaptein@hr.nl>
Dr. Stefan Groot Nibbelink <s.groot.nibbelink@hr.nl>
Dominique de Vos <info@fox-connect.nl>

## Slide 29
Impact:
Iedere dag belanden er 282 ouderen (65+) door een val op de spoed eisende hulp
Detectie:
Valrisico, Artrose, Vloeiendheid van beweging
Motion sensor system making sense of motion
Dr. Maarten Schmitt m.a.schmitt@hr.nl
Dr.Ir. Helma Kaptein w.a.kaptein@hr.nl
Dr. Stefan Groot Nibbelink s.groot.nibbelink@hr.nl
Jurryt de Vries, PhD vrjur@hr.nl

## Slide 30: Naaldenteller

## Slide 31: Mouse touchscreen
Het ontwerpen van de elektronica voor
een modulair Mouse Operant Chamber.
Als startpunt hiervoor kan de
bovengenoemde DIY-setup gebruikt
worden. Door het testen van deze provisorische opstelling kunnen de gewenste eisen aan de benodigde elektronica voor deze proefopstelling bepaald worden. Dit vormt de basis voor een modulair PCB waaraan verschillende bovengenoemde sensoren en actuatoren eenvoudig aangesloten kunnen worden. Deze hardware moet zodanig ontwikkeld worden dat de benodigde software voor het gebruik van deze mouse chamber opstelling door CMI-TI (zie onder) opgezet kan worden.

## Slide 32
What’s the problem?
  Brake lift rectifiers are used to lift electrical brakes. Over-excitation is required to lift a brake and once the brake is lifted, a lower brake holding voltage can be used. When using large amounts of Brake Lift Rectifiers we get unacceptable distortions on the AC net. Furthermore the current Brake Lift Rectifiers are too small for the Brakes we are developing at the moment.
What do we want to know?
  Can you create a distortion free design of brake lift rectifier that’s suitable for use in large brake applications?
Assignment 12
Develop a brake lift rectifier for large brakes

## Slide 33: Predictive maintenance
3 fase AC generator
1,5 kW
Testopstelling samen met WTB

## Slide 34: Sensoren Windturbine en elektrolyser HR

## Slide 35
Stropersdetectie | IOT Systeem
LoRa
IOT
Machine Learning
Energie verbruik
Sensor Netwerk
PCB Ontwerp
Effectiever stropers detecteren door een LoRa sensornetwerk
Technologie
Sensornetwerk op basis van LoRa
Low-cost en energiezuinig (hardware) netwerk
Geluidsdetectie van o.a. geweerschoten o.b.v. Machine Learning Preprocessing van geluiden
Opdracht
1
2
3
4
Samenvoegen van 8 afstudeeropdrachten
PCB ontwerp maken en uitwerken
Machine Learning op embedded devices (focus op energie verbruik) Dataoverdracht op een trage verbinding
1
2
3
4

## Slide 36: Standaardisatie netten
Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl)
Netcongestie
Aanpassing netten
Netstations en tracekabels aan vervanging toe
Universele standaard

## Slide 37: Motorcontroller
Ontwikkelen van de motorcontroller voor de quadria voor de Shell Eco Marathon

## Slide 38: Elektropark (HR) Energy opslag

## Slide 39: Hybride verlichting

## Slide 40: Toepassingsgebied vergasser/electrolyser (Uniper)

## Slide 41: RAAST
BMS
Can communicatie
Sensorboards
MCU

## Slide 42: FPSO elektrificatie
Optimisation of AC and DC undersea cables

## Slide 43: Wat nu te doen?
Inschrijven d.m.v. lijst met voorkeuren 1, 2, 3
  Vul meerdere keren 1, 2 of 3 als je dat wilt!
Uiterlijk voor donderdag 1 februari 18:00 Form invullen (https://forms.office.com/e/maPADLH3cV)
Uiterlijk maandag 5 februari wordt je ingedeeld
Kennismaken met je team
Afspreken met docentbegeleider
  Wordt met indeling bekend gemaakt
Afspreken met opdrachtgever
  Wordt met indeling bekend gemaakt
Aan de slag... (zie deadlines in planning!)
  Plan van Aanpak opstellen
  …
KICK-OFF PEE51